## Slide 1
ENDURANCE
SPRINT 1

## Slide 2
INTEGRANTES
Bahij
Leonardo
Jeferson
Senne
Maximiles
Rodrigo

## Slide 3
DESAFIO APRESENTADO
GERENCIAMENTO DE EVENTOS
RESTRIÇÕES SANITÁRIAS (PANDEMIA)

## Slide 4
PLANEJAMENTO GERAL
ENTREGA | DESCRIÇÃO
SPRINT 1 | MÓDULO LOGIN IMPLEMENTAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO MÓDULO DE CADASTRO
SPRINT 2 | REGRAS PARA EVITAR CONFLITOS DE AGENDAMENTO DASHBOARD DE FORNECEDORES AVISO DE ALTERAÇÃO NA AGENDA OPÇÕES DE GERENCIAMENTO PARA O ADM
SPRINT 3 | MÓDULO DE USUÁRIOS PRIORIDADES DE AGENDAMENTO STATUS DE AGENDAMENTO VERSIONAMENTO DO BANCO
SPRINT 4 | VALIDAÇÃO E STATUS DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO MODULOS DE RELATÓRIOS

## Slide 5
BURNDOWN

## Slide 6
BURNDOWN
Chart: Dias
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Pontos de história | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
Linha ideal | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Andamento real | 63 | 39 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0

## Slide 7
MODELO DE DADOS

## Slide 8
TECNOLOGIAS EMPREGADAS

## Slide 9
DEMONSTRAÇÃO

## Slide 10
AGRADECIMENTOS
https://github.com/MaXximiles/API-4SEM